ФОРМА

отчета об итогах реализации инициативного проекта

на территории Омской области

1. Наименование инициативного проекта: «Благоустройство мемориала «Слава» участникам Великой Отечественной войны на центральной площади с. Октябрьское».

2. Место реализации инициативного проекта.

2.1. Муниципальный район/городской округ: Горьковский район.

2.2. Поселение: Октябрьское сельское поселение.

2.3. Населенный пункт: с. Октябрьское.

3. Объект общественной инфраструктуры, на развитие (создание) которого

направлен инициативный проект.

3.1. Типология инициативного проекта: благоустройство общественных территорий.

3.2. Адрес объекта (при наличии): Горьковский район, село Октябрьское, ул. Ленина, д. 16а.

4. Дата начала и окончания реализации инициативного проекта: дата начала реализации проекта 25.05.2024 года, дата окончания реализации инициативного проекта 02.12.2024.

5. Сведения о финансировании инициативного проекта:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование | План (рублей) | Факт (рублей) | Экономия (рублей)  (гр. 3 - гр. 4) | Использование экономии (рублей) [<\*>](#Par124) | Остаток неиспользованной экономии (рублей) (гр. 5 - гр. 6) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Средства областного бюджета | 3000000,00 | 2999969,87 | 30,13 |  | 30,13 |
| 2 | Средства местного бюджета, в том числе | 300690,13 | 300690,13 | 0,00 |  | 0,00 |
| 2.1 | Собственные средства местного бюджета | 150030,13 | 150030,13 | 0,00 |  | 0,00 |
| 2.2 | Инициативные платежи физических лиц | 80660,00 | 80660,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| 2.3 | Инициативные платежи юридических лиц, индивидуальных предпринимателей | 70000,00 | 70000,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| Всего | | 3300690,13 | 3300660,00 | 30,13 |  | 30,13 |

<\*> В случае использования средств экономии к отчету об итогах реализации инициативного проекта прилагается протокол собрания инициативной группы граждан о направлении использования средств экономии на выполнение дополнительных видов работ в рамках инициативного проекта, направленных на дальнейшее развитие объекта, являющегося итогом реализации инициативного проекта.

5.1. Нефинансовые формы участия в реализации инициативного проекта (кроме трудового участия):

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя | Наименование формы нефинансового участия | Единица измерения | Количество (единиц) | Примечание <\*> | |
| 1 | Смирнов Евгений Александрович, физ. лицо | трактор (в эксплуатацию) | час | 1 | Невозможно произвести оценку в связи с отсутствием расценок | |
| 2. | Матвеев Олег Геннадьевич, физ. лицо | Трактор, телега, погрузчик  (в эксплуатацию) | час | 3 | Невозможно произвести оценку в связи с отсутствием расценок | |
| 3. | Посаженников Евгений Васильевич, физ.лицо | трактор | час | 1 | Невозможно произвести оценку в связи с отсутствием расценок | |
| 4. | Давыдов Станислав Викторович, физ.лицо | Телега тракторная | час | 1 | Невозможно произвести оценку в связи с отсутствием расценок | |
| 5. | Голота Сергей Алексеевич, физ.лицо | Газель грузовая | час | 1 | Невозможно произвести оценку в связи с отсутствием расценок | |
| 6. | Диденко Алексей Александрович, физ.лицо | Трактор, телега | час | 2 | Невозможно произвести оценку в связи с отсутствием расценок | |
| 7. | Бусс Адам Васильевич, физ.лицо | Трактор, телега, погрузик | час | 3 | Невозможно произвести оценку в связи с отсутствием расценок | |
| 8. | Чешегоров Михаил Михайлович | Погрузчик | час | 1 | Невозможно произвести оценку в связи с отсутствием расценок | |
| 9. | Петров Максим Александрович | Сварочный аппарат | час | 2 | Невозможно произвести оценку в связи с отсутствием расценок | |
| 10. | Бусс Степан Николаевич | Трактор | час | 1 | Невозможно произвести оценку в связи с отсутствием расценок | |
| 11. | Посаженников Василий Григорьевич | Автомобиль УАЗ | час | 1 | Невозможно произвести оценку в связи с отсутствием расценок | |
| 12. | Калетин Олег Владимирович | Трактор, телега, автомобиль УАЗ грузовой | час | 3 | Невозможно произвести оценку в связи с отсутствием расценок | |
| 13. | Маргин Иван Иванович | Инструмент (молотки, лопаты и др.) | шт. | 3 | Невозможно произвести оценку в связи с отсутствием расценок | |
| 14. | Петрова Наталья Владимировна | Инструмент (молотки, лопаты и др.) | шт. | 3 | Невозможно произвести оценку в связи с отсутствием расценок | |
| 15. | Чешегоров Александр Иванович | Инструмент (молотки, лопаты и др.) | шт. | 2 | Невозможно произвести оценку в связи с отсутствием расценок | |
| 16. | Бусс Евгений Адамович | Инструмент (молотки, лопаты и др.) | шт. | 4 | Невозможно произвести оценку в связи с отсутствием расценок | |
| 17. | Скотников Виктор Апрельевич | КАМАЗ | час | 1 | Невозможно произвести оценку в связи с отсутствием расценок | |
| 18. | Сиренко Александр Васильевич | Трактор | час | 1 | Невозможно произвести оценку в связи с отсутствием расценок | |
| 19. | Чешегоров Михаил Иванович | КАМАЗ | час | 1 | Невозможно произвести оценку в связи с отсутствием расценок | |
| 20. | Матвеева Мария Гильмановна | Инструмент (молотки, лопаты и др.) | шт. | 6 | Невозможно произвести оценку в связи с отсутствием расценок | |
| 21. | Кабакова Ольга Владимировна | Инструмент (молотки, лопаты и др.) | шт. | 1 | Невозможно произвести оценку в связи с отсутствием расценок | |
| 22. | Новикова Диана Евгеньевна | Инструмент (молотки, лопаты и др.) | шт. | 3 | Невозможно произвести оценку в связи с отсутствием расценок | |
| 23. | Кондул Галина Ивановна | Инструмент (молотки, лопаты и др.) | шт. | 2 | Невозможно произвести оценку в связи с отсутствием расценок | |
| 24. | Трофимова Наталья Сергеевна | Инструмент (молотки, лопаты и др.) | шт. | 5 | Невозможно произвести оценку в связи с отсутствием расценок | |
| 25. | Сокольник Лев Марьянович | Инструмент (молотки, лопаты и др.) | шт. | 3 | Невозможно произвести оценку в связи с отсутствием расценок | |
| 26. | Трофимов Николай Петрович | Инструмент (молотки, лопаты и др.) | шт. | 1 | Невозможно произвести оценку в связи с отсутствием расценок | |
| 27. | Трушкина Валентина Михайловна | Инструмент (молотки, лопаты и др.) | шт. | 3 | Невозможно произвести оценку в связи с отсутствием расценок | |
| Юридические лица | | | | | | |
| 1. | КФХ. Бусс Е. А., юрид. лицо | Техника для проведения погрузочно-разгрузочных работ, вывоза строительного мусора, а так же для благоустройства территории | час | 4 | | Невозможно произвести оценку в связи с отсутствием расценок |
| 2. | ИП Голота С.Е., юрид. лицо | Кисти, известь, перчатки, краска | шт. | 10 | | Невозможно произвести оценку в связи с отсутствием расценок |

<\*> Указывается сумма (рублей) произведенной оценки нефинансовой формы участия исходя из рыночной стоимости либо причина, по которой невозможно произвести такую оценку.

5.2. Трудовое участие граждан в реализации инициативного проекта:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица | Наименование формы трудового участия | Объем выполненных работ |
| 1 | Буренко Денис Анатольевич | Уборка строительного мусора | 400,6 кв.м |
| 2 | Кулачек Сергей Николаевич | Уборка строительного мусора | 400,6 кв.м |
| 3 | Лапуца Юрий Иванович | Уборка строительного мусора | 400,6 кв.м |
| 4 | Пиляев Иван Петрович | Уборка строительного мусора | 400,6 кв.м |
| 5 | Скотников Виктор Апрельевич | Уборка строительного мусора | 400,6 кв.м |
| 6 | Дьяченко Александр Сергеевич | Уборка строительного мусора | 400,6 кв.м |
| 7 | Давыдов Станислав Викторович | Уборка строительного мусора | 400,6 кв.м |
| 8 | Колесников Геннадий Васильевич | Уборка строительного мусора | 400,6 кв.м |
| 9 | Мандрыгин Борис Геннадьевич | Уборка строительного мусора | 400,6 кв.м |
| 10 | Хисматуллин Рафагат Идиятович | Уборка строительного мусора | 400,6 кв.м |
| 11 | Скотников Виктор Апрельевич | Уборка строительного мусора | 400,6 кв.м |
| 12 | Сергеева Наталья Геннадьевна | Помывка мемориала | 400,6 кв.м |
| 13 | Сиберт Ирина Васильевна | Помывка мемориала | 400,6 кв.м |
| 14 | Белоусова Ольга Васильевна | Помывка мемориала | 400,6 кв.м |
| 15 | Работягина Ольга Владимировна | Помывка мемориала | 400,6 кв.м |
| 16 | Хомченко Надежда Викторовна | Помывка мемориала | 400,6 кв.м |
| 17 | Корсакова Наталья Валерьевна | Помывка мемориала | 400,6 кв.м |
| 18 | Голякова Любовь Юрьевна | Помывка мемориала | 400,6 кв.м |
| 19 | Сакс Елена Владимировна | Помывка мемориала | 400,6 кв.м |
| 20 | Сакс Эдуард Альвисович | Помывка мемориала | 400,6 кв.м |
| 21 | Давыдова Наталья Сергеевна | Помывка мемориала | 400,6 кв.м |

6. Содержательное описание итогов реализации инициативного проекта (в

том числе описание итогов дополнительных видов работ в рамках инициативного

проекта, выполненных за счет использования средств экономии (при наличии)):

1) Созданы условия для формирования личности гражданина и патриота России с присущими ему ценностями, взглядами, ориентациями, установками, мотивами деятельности и поведения;

2) Сформирован эстетический облик территории у памятника ВОВ;

3) Повышена привлекательность села Октябрьское для жителей и гостей;

4) Повышен уровень жизни населения;

5) Выполнены демонтажные работы, отделочные работы стен мемориала, цоколя и бюста.

6) Восстановлена звезда вечного огня, постамента под бюст.

7) Установлены памятные таблички.

Глава Администрации Октябрьского

сельского поселения

"03" декабря 2024 года \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.В. Давыдов